Rapport de gestion de projet

MVP Chatbot-RAG

Puls-Events

Auteur : Aymeric Bailleul

Date : Avril 2026

Projet : Passage du POC au MVP - Moteur de recherche sémantique & Chatbot RAG

Table des matières

INTRODUCTION	1

1-	Contexte	1

2-	Objectif du projet	1

3-	Enjeux stratégiques	1

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES BESOINS FORMULÉS PAR L’ÉQUIPE	2

1-	Synthèse du contexte, objectifs métiers et contraintes techniques	2

1.1	Contexte métier	2

1.2	Objectifs métiers	2

1.3	Contraintes techniques	2

2-	Analyse des utilisateurs cibles et des cas d’usage	3

2.1	Utilisateurs cibles	3

2.2	Cas d’usage principaux	3

3-	Défis techniques à relever pour le MVP	3

3.1	Défi 1 : Mémoire conversationnelle	3

3.2	Défi 2 : Contexte géographique optimisé	4

3.3	Défi 3 : Recherche web en temps réel	4

3.4	Défi 4 : Monitoring de performance	4

4-	Plan de projet	5

4.1	Jalons	5

4.2	Échéancier	5

4.3	Livrables par jalon	6

5-	Macro backlog des fonctionnalités	6

5.1	Fonctionnalités Must-Have (essentielles au MVP)	6

5.2	Fonctionnalités Nice-to-Have (valeur ajoutée, non bloquantes)	8

5.3	Récapitulatif du backlog	9

6-	Architecture technique détaillée	9

6.1	Veille cloud providers - analyse et choix	9

6.2	Comparatif des cloud providers	9

6.3	Cloud provider retenu : Google Cloud Platform (GCP)	10

7-	Schéma d’architecture cloud scalable	11

7.1	Description des composants	12

8-	Stratégie de déploiement, modularité et monitoring	12

8.1	Déploiement	12

8.2	Modularité	13

8.3	Monitoring	13

9-	Estimation des coûts build & OPEX	14

9.1	Coûts build - développement initial	14

9.2	Coûts humains	14

9.3	Coûts infrastructure - phase build	14

10-	Coûts OPEX - exploitation en production	15

10.1	Hypothèses de calcul	15

10.2	Scénario 1 - MVP lancement (100 utilisateurs/jour)	15

10.3	Scénario 2 — Croissance (1 000 utilisateurs/jour)	15

10.4	Scénario 3 — Scale production (10 000 utilisateurs/jour)	16

11-	Synthèse et optimisations budgétaires	16

11.1	Récapitulatif	16

11.2	Leviers d’optimisation	16

BILAN	17

1-	Rappel des étapes clés - du POC au MVP	17

2-	Justification des choix techniques et méthodologiques	17

3-	Défis rencontrés et solutions apportées	18

CONCLUSION	18

ANNEXE 1 : Lien vers le dépôt GitHub des projets de formation	19

1-	Liens du dépôt	19

ANNEXE 2 : Portfolio	20

1-	Compétences techniques	20

1.1	Par domaine	20

1.2	Stack résumée	20

2-	Projets	20

2.1	P2 - Analyse des données de systèmes éducatifs	20

2.2	P3 - Création d’une base de données immobilière (SQL)	21

2.3	P4 - Audit d’un environnement de données - SuperSmartMarket	21

2.4	P5 - Maintenance d’un système de stockage MongoDB sécurisé	22

2.5	P6 - Prédiction de la consommation énergétique de bâtiments - Seattle	22

2.6	P7 - Conception et analyse d’une base de données NoSQL MongoDB	23

2.7	P8 — Pipeline ETL données météorologiques (Docker + MongoDB)	23

2.8	P9 - Modélisation d’infrastructure cloud et POC streaming temps réel	24

2.9	P10 - Pipeline d’orchestration des flux - BottleNeck	24

2.10	P11 - RAG Chatbot Puls-Events - POC	25

2.11	P12 - Pipeline ETL Avantages Sportifs - RGPD + PowerBI	25

2.12	P13 - MVP Chatbot RAG Puls-Events - Gestion de projet	26

3-	Synthèse des compétences par projet	26

ANNEXE 3 : Glossaire	27

INTRODUCTION

### Contexte

Puls-Events est une plateforme web spécialisée dans la découverte et le suivi d’événements culturels en temps réel. Les données sont agrégées depuis plusieurs sources (notamment Open Agenda) et personnalisées selon les préférences de chaque utilisateur : lieu, période et thématiques.

Dans le cadre de la stratégie d’innovation de l’entreprise, un POC (Proof of Concept) a été réalisé pour valider la faisabilité d’un moteur de recherche sémantique augmenté d’un chatbot intelligent. Ce chatbot repose sur une architecture RAG (Retrieval-Augmented Generation) s’appuyant sur la stack : LangChain (orchestration), FAISS (index vectoriel), Mistral AI (embeddings mistral-embed 1024D + génération mistral-small-latest). L’évaluation de la qualité des réponses a été réalisée via le framework Ragas avec mistral-large-latest comme juge. L’interface utilisateur était exposée via Streamlit. Les équipes produit et marketing ont validé le potentiel de la solution.

### Objectif du projet

L’objectif de ce projet est de transformer ce POC en MVP (Minimum Viable Product) scalable et déployable en production. Il s’agit de concevoir une solution robuste, maintenable et prête à accueillir une charge utilisateur réelle, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités identifiées lors du POC.

Ce projet constitue également un livrable clé du portfolio de formation Data Engineer, illustrant la capacité à concevoir et déployer des systèmes NLP à l’échelle.

### Enjeux stratégiques

- Positionnement concurrentiel : Puls-Events ambitionne de se positionner à l’avant-garde de la transformation numérique dans l’événementiel, dans un marché où la personnalisation par IA devient un différenciateur clé.

- Valeur utilisateur : Offrir une expérience de recherche et de recommandation d’événements culturels ultra-personnalisée, contextualisée géographiquement et conversationnelle.

- Scalabilité : Bâtir une architecture cloud capable de supporter la montée en charge sans refonte majeure.

- Observabilité : Mettre en place dès le départ un système de monitoring pour mesurer la qualité des réponses et la satisfaction utilisateur.

ANALYSE ET SYNTHÈSE DES BESOINS FORMULÉS PAR L’ÉQUIPE

Synthèse du contexte, objectifs métiers et contraintes techniques

Contexte métier

Le marché de l’événementiel culturel est fragmenté : les utilisateurs peinent à trouver des événements pertinents parmi des milliers d’offres agrégées. Puls-Events répond à ce besoin via une plateforme de curation, mais la simple recherche par mots-clés atteint ses limites face aux attentes de personnalisation des utilisateurs modernes.

La direction technique a confirmé que l’intégration d’une IA conversationnelle basée sur le NLP et la recherche sémantique constitue le prochain levier de différenciation. Le POC a démontré que cette orientation est techniquement faisable, sur un périmètre volontairement restreint à la région Occitanie (7 960 événements filtrés depuis un dataset national de 913 818 événements Open Agenda, vectorisés en 10 480 chunks dans un index FAISS).

Objectifs métiers

| Objectif | Description |
| --- | --- |
| Personnalisation avancée | Proposer des recommandations d’événements adaptées à l’historique et aux préférences de chaque utilisateur |
| Expérience conversationnelle | Permettre à l’utilisateur d’interagir en langage naturel avec le système |
| Pertinence géographique | Adapter les résultats à la localisation de l’utilisateur en temps réel |
| Veille automatique | Enrichir les données via une recherche web en temps réel |
| Qualité mesurable | Disposer d’un monitoring permettant d’évaluer la satisfaction utilisateur et les performances techniques |

Contraintes techniques

| Contrainte | Détail |
| --- | --- |
| Scalabilité | L’architecture doit supporter une montée en charge sans refonte (charge prévue : plusieurs milliers d’utilisateurs simultanés à terme) |
| Latence | Le chatbot doit répondre en moins de 3 secondes en conditions nominales |
| Coûts maîtrisés | Le budget OPEX doit rester raisonnable dès le lancement (optimisation cloud, modèles open-source privilégiés) |
| Disponibilité | SLA cible : 99,5 % de disponibilité |
| Sécurité & conformité | Données utilisateurs traités dans le respect du RGPD |
| Maintenabilité | Architecture modulaire permettant l’évolution indépendante de chaque composant |
| Stack existante | Le MVP doit s’appuyer sur les travaux et choix technologiques du POC |

Analyse des utilisateurs cibles et des cas d’usage

Utilisateurs cibles

| Profil | Description |
| --- | --- |
| Grand public | Utilisateurs de la plateforme Puls-Events recherchant des activités culturelles (concerts, expositions, spectacles…) selon leur localisation et leurs goûts |
| Utilisateurs réguliers | Profils avec un historique d’interactions, susceptibles de bénéficier au maximum de la mémoire conversationnelle et des recommandations personnalisées |
| Équipes internes (secondaire) | Équipes produit et marketing souhaitant analyser les usages et les performances du chatbot |

Cas d’usage principaux

| # | Cas d’usage | Défi technique associé |
| --- | --- | --- |
| UC1 | L’utilisateur pose une question en langage naturel : “Qu’est-ce qu’il y a à faire ce week-end à Lyon ?” | Recherche sémantique + contexte géographique |
| UC2 | L’utilisateur affine sa recherche au fil de la conversation : “Et plutôt pour des enfants ?” | Mémoire conversationnelle |
| UC3 | L'utilisateur cherche un événement très récent non encore indexé | Recherche web temps réel (Mistral Agents API ‘web_search’ natif) |
| UC4 | L’utilisateur veut des recommandations basées sur ses participations passées | Mémoire conversationnelle + RAG personnalisé |
| UC5 | L’équipe produit vérifie la satisfaction utilisateur et les temps de réponse | Monitoring de performance |

Défis techniques à relever pour le MVP

Suite à l’analyse du contexte et des retours de l’équipe, quatre défis techniques prioritaires ont été identifiés pour le passage du POC au MVP :

Défi 1 : Mémoire conversationnelle

Problème : Le chatbot POC ne conserve pas l’historique des échanges. Chaque question est traitée indépendamment, sans contexte des messages précédents.

Objectif MVP : Implémenter un système de gestion de session capable de stocker et d’exploiter l’historique des échanges pour personnaliser les réponses au fil de la conversation.

Piste technique : Gestion de session côté backend avec stockage de l’historique (Redis ou base relationnelle), injection du contexte dans le prompt LLM (fenêtre de contexte glissante).

Défi 2 : Contexte géographique optimisé

Problème : Le POC était limité à la région Occitanie avec un filtre géographique statique appliqué lors du pré-processing. Le MVP doit couvrir l’ensemble du territoire national et adapter dynamiquement les réponses à la localisation réelle de l’utilisateur au moment de la requête.

Objectif MVP : Détecter ou récupérer la localisation de l’utilisateur (GPS, saisie manuelle, géolocalisation IP) et l’intégrer dans le pipeline de recherche pour filtrer et prioriser les événements à proximité, sans restriction géographique statique au niveau de l’index.

Piste technique : Extension de l’index FAISS à l’ensemble du territoire national, enrichissement des métadonnées vectorielles avec coordonnées GPS, filtre géospatial dynamique au moment de la requête (rayon configurable autour de la position utilisateur).

Défi 3 : Recherche web en temps réel

Problème : La base vectorielle est statique (snapshot des données Open Agenda). Les événements très récents ou non encore indexés ne sont pas accessibles.

Objectif MVP : Intégrer un module de recherche web temps réel capable d’aller chercher des informations fraîches lorsque la base vectorielle ne contient pas de réponse satisfaisante.

Piste technique : Utilisation de l'outil ’web_search’ natif de la Mistral Agents API - intégré directement dans le modèle (MCP), sans dépendance externe. Le modèle décide de lui-même d'effectuer une recherche web si le vectorstore Qdrant ne retourne pas de résultat satisfaisant. Les résultats incluent les citations sources (URL), ce qui renforce la transparence des réponses.

Défi 4 : Monitoring de performance

Problème : Le POC disposait d’une évaluation ponctuelle via Ragas (4 métriques : faithfulness=0.764, answer_relevancy=0.910, context_precision=0.700, context_recall=0.583) sur 5 questions de test. Cette évaluation offline ne permet pas de mesurer en continu la qualité des réponses en production ni la satisfaction des utilisateurs réels.

Objectif MVP : Déployer un système de monitoring temps réel en production couvrant : Les métriques techniques (latence, taux d’erreur, disponibilité) ; la qualité des réponses LLM (scores de pertinence, hallucinations) en continu, la satisfaction utilisateur (feedback explicite intégré à l’interface)

Piste technique : Intégration d’outils spécialisés LLMOps (ex : Langfuse, ou Phoenix Arize) pour le monitoring LLM en production + stack observabilité standard (Prometheus/Grafana) pour les métriques infrastructure.

Plan de projet

Jalons

Le projet est structuré en 6 jalons couvrant la période mai-juillet 2026 :

| # | Jalon | Description | Date cible |
| --- | --- | --- | --- |
| J1 | Cadrage validé | Rapport de gestion de projet finalisé (sections analyse, architecture, backlog, coûts) | 07/05/2026 |
| J2 | Architecture validée | Choix cloud GCP confirmé, schéma technique approuvé, environnements GCP provisionnés (dev/staging/prod) | 15/05/2026 |
| J3 | MVP développé | Composants core implémentés et testés : pipeline ingestion, Qdrant, RAG + mémoire conv., filtre géo, Mistral ‘web_search’, API FastAPI | 12/06/2026 |
| J4 | MVP déployé | Déploiement sur GCP Cloud Run (staging) validé, monitoring Langfuse opérationnel, tests de charge OK | 26/06/2026 |
| J5 | Recette validée | Tests fonctionnels UAT, corrections recette, homologation, procès-verbal de recette signé | 17/07/2026 |
| J6 | Livraison | Présentation finale - rapport complet, portfolio GitHub, support de présentation | 31/07/2026 |

Échéancier

Le tableau ci-dessous détaille la répartition des activités par semaine sur 13 semaines (du 04/05/2026 au 31/07/2026) :

| Semaine | Période | Activités principales | Jalon |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 04-07/05 | Finalisation rapport (backlog, coûts, bilan), portfolio GitHub init | J1 |
| S2 | 11-15/05 | Provisioning GCP, mise en place CI/CD Cloud Build, Dockerfile services | J2 |
| S3 | 18-22/05 | Développement pipeline ingestion Open Agenda national + Qdrant | — |
| S4 | 26-29/05 | Développement RAG LangChain + mémoire conversationnelle Redis | — |
| S5 | 01-05/06 | Filtre géospatial dynamique + intégration Mistral Agents API ‘web_search’ (recherche web) | — |
| S6 | 08-12/06 | API FastAPI + interface Streamlit MVP, tests unitaires & intégration | J3 |
| S7 | 15-19/06 | Déploiement Cloud Run staging, Langfuse monitoring, tests de charge | — |
| S8 | 22-26/06 | Corrections post-tests, ajustements performances, validation SLA | J4 |
| S9 | 29/06-03/07 | Recette S1 : tests fonctionnels UAT, rédaction procès-verbal de recette | — |
| S10 | 06-10/07 | Recette S2 : corrections recette, validation utilisateur | — |
| S11 | 13-17/07 | Recette S3 : homologation, procès-verbal de recette signé | J5 |
| S12 | 20-24/07 | Finalisation portfolio GitHub, rédaction support de présentation | — |
| S13 | 27-31/07 | Révisions finales | J6 |

Livrables par jalon

| Livrable | Jalon | Description |
| --- | --- | --- |
| Rapport de gestion de projet | J1 | Document complet (template OC rempli) |
| Schéma d’architecture GCP | J2 | Diagramme Mermaid + description composants |
| Pipeline ingestion + Qdrant | J3 | Code Python, Docker, index vectoriel national |
| API FastAPI + RAG complet | J3 | Backend avec mémoire conv., filtre géo, Mistral ‘web_search’ |
| MVP déployé sur GCP | J4 | Cloud Run services actifs, Langfuse opérationnel |
| PV de recette | J5 | Procès-verbal de recette (tests UAT, corrections, homologation) |
| Vérification | J6 | README + projets documentés, liens |
| Support de présentation | J6 | Cohérence des slides (contexte, archi, démo, bilan) |

Macro backlog des fonctionnalités

Le macro backlog liste l’ensemble des fonctionnalités identifiées pour le MVP, priorisées selon leur valeur métier et leur faisabilité dans le cadre du projet.

Complexité (Cplt*) : S = Simple (< 0,5 j), M = Moyen (0,5–2 j), L = Large (2–5 j), XL = Très large (> 5 j)

Fonctionnalités Must-Have (essentielles au MVP)

| # | Fonctionnalité | Description | Cplt* | Risque | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MH-01 | Pipeline ingestion national | Extraction Open Agenda pour toute la France, nettoyage HTML, enrichissement GPS, chunking 250/75 | L | API Open Agenda instable ou rate-limiting | Cache local + retry exponentiel |
| MH-02 | Vectorisation mistral-embed | Génération embeddings 1024D pour tous les chunks via Mistral AI, normalisation L2 | M | Coûts API élevés sur volume national | Traitement par batch + cache des embeddings |
| MH-03 | Index Qdrant avec métadonnées | Remplacement FAISS par Qdrant : stockages vecteurs + métadonnées (GPS, date, ville, région) | L | Migration complexe depuis FAISS | Prototype isolé avant intégration |
| MH-04 | Filtre géospatial dynamique | Filtrage à la requête par rayon autour des coordonnées utilisateur (GPS ou saisie manuelle) | M | Précision coordonnées variables | Fallback sur ville/département si GPS absent |
| MH-05 | Mémoire conversationnelle | Stockage historique échanges en Redis (TTL session), injection fenêtre glissante dans le prompt | M | Prompt trop long avec historique étendu | Troncature automatique à N derniers échanges |
| MH-06 | Pipeline RAG LangChain | Orchestration LCEL : retriever MMR Qdrant → prompt contextuel → mistral-small-latest | M | Latence > 3 s avec retrieval étendu | Réduction fetch_k, optimisation payload |
| MH-07 | API REST FastAPI | Endpoints : /chat, /session, /health. Gestion authentification basique et sessions | M | Sécurité endpoints exposés | Auth token Bearer + rate limiting |
| MH-08 | Interface utilisateur Streamlit | Chat UI avec historique affiché, boutons feedback (positive/négative), géolocalisation manuelle | M | Streamlit limité pour UX avancée | Périmètre MVP suffisant, React pour v1 |
| MH-09 | Déploiement Cloud Run (GCP) | Conteneurisation Docker de chaque service, déploiement Cloud Run avec scale-to-zero | L | Complexité config multi-services | Déploiement séquentiel service par service |
| MH-10 | CI/CD Cloud Build | Pipeline automatique : build → test → push Artifact Registry → deploy Cloud Run sur merge main | M | Flakiness tests en CI | Tests unitaires stables avant activation CI |
| MH-11 | Monitoring LLM — Langfuse | Traces complètes retrieval+génération, collecte feedback utilisateur, export scores Ragas | M | Configuration self-host complexe | Utiliser Langfuse Cloud (free tier) en MVP |
| MH-12 | Monitoring infra — Cloud Monitoring | Alertes latence p95, taux d’erreur, disponibilité, dashboards service | S | — | — |

Fonctionnalités Nice-to-Have (valeur ajoutée, non bloquantes)

| # | Fonctionnalité | Description | Cplt* | Risque | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH-01 | Recherche web temps réel (Mistral ‘web_search’) | Outil natif Mistral Agents API - le modèle recherche sur le web automatiquement si Qdrant ne retourne pas de résultat satisfaisant. Citations sources intégrées. | M | Latence web (1–3 s), disponibilité service Mistral | Timeout strict, fallback message d'information, cache Redis sur requêtes fréquentes |
| NH-02 | Géolocalisation automatique IP | Détecter la ville de l’utilisateur via son IP (GeoIP) plutôt que saisie manuelle | S | Précision GeoIP en zone rurale | Demander confirmation à l’utilisateur |
| NH-03 | Mise à jour incrémentale Qdrant | Ingestion automatique quotidienne des nouveaux événements (diff depuis dernier index) | L | Doublons si dédup insuffisant | Hash uid événement comme clé idempotente |
| NH-04 | Scores Ragas en production | Calcul automatique faithfulness/answer_relevancy sur échantillon de requêtes production (juge LLM) | L | Coût LLM juge en production | Sampling 10 % des requêtes |
| NH-05 | Interface React (v1) | Remplacement Streamlit par une interface React moderne avec auth utilisateur | XL | Charge développement élevée | Hors périmètre MVP, planifié pour v1 |
| NH-06 | Multi-sources événements | Ajout de nouvelles sources (Billetréduc, Ticketmaster, etc.) en parallèle d’Open Agenda | XL | Hétérogénéité des formats | Architecture source-agnostique avec adaptateur |
| NH-07 | Analytics BigQuery | Dashboard BigQuery sur l’historique des interactions (questions populaires, taux de satisfaction) | M | Volume de données faible en MVP | Mettre en place dès MVP pour capitaliser |

Récapitulatif du backlog

| Catégorie | Nb fonctionnalités | Charge estimée |
| --- | --- | --- |
| Must-Have | 12 | ~35 jours |
| Nice-to-Have | 7 | ~25 jours |
| Total backlog | 19 | ~60 jours |

La charge estimée Must-Have de ~35 jours est cohérente avec la fenêtre de développement S3–S8 en tenant compte d’une productivité réaliste sur un projet de formation.

Architecture technique détaillée

Veille cloud providers - analyse et choix

Le MVP Puls-Events repose sur un pipeline RAG multi-composants (ingestion, vectorisation, retrieval, génération LLM, API, monitoring) qui nécessite un cloud provider capable de supporter des workloads NLP avec une bonne maîtrise des coûts à l’échelle d’un MVP.

Comparatif des cloud providers

| Critère | AWS | GCP | Azure |
| --- | --- | --- | --- |
| Maturité & écosystème | Leader mondial, le plus large catalogue | Fort en data & IA (BigQuery, Vertex AI) | Fort en entreprise, intégration Microsoft |
| Services conteneurs | ECS / EKS / Fargate | Cloud Run / GKE | AKS / Container Apps |
| Bases vectorielles managées | OpenSearch Serverless (vecteurs) | Vertex AI Vector Search | Azure AI Search (vecteurs) |
| LLM / IA managés | Bedrock (Claude, Llama, Mistral…) | Vertex AI (Gemini, Llama…) | Azure OpenAI Service |
| Mistral AI natif | Bedrock (Mistral disponible) | Vertex AI (Mistral disponible) | Azure AI (Mistral disponible) |
| Monitoring & observabilité | CloudWatch + X-Ray | Cloud Monitoring + Trace | Azure Monitor + App Insights |
| Offre Free Tier / crédits startup | Généreux (12 mois free tier) | Généreux ($300 crédits + free tier) | Modéré ($200 crédits) |
| Documentation & communauté | Très large | Large, excellente en ML/AI | Large, orientée entreprise |
| Complexité de prise en main | Élevée | Modérée | Modérée |
| Coût à l’usage (MVP) | Compétitif avec bonne optimisation | Compétitif, avantageux en data | Légèrement plus élevé |

Cloud provider retenu : Google Cloud Platform (GCP)

Justification :

GCP est retenu pour les raisons suivantes, dans le contexte spécifique d’un MVP IA/NLP :

- Mistral AI sur Vertex AI : La stack du POC repose sur Mistral AI (mistral-embed + mistral-small-latest). GCP Vertex AI propose Mistral en accès natif, ce qui garantit la continuité technologique sans changer de fournisseur de modèle.

- Cloud Run — serverless conteneurs : Idéal pour un MVP où la charge est variable et imprévisible. Le mode serverless permet de ne payer qu’à l’usage (scale-to-zero), ce qui minimise les coûts OPEX lors du lancement.

- LangChain + GCP : L’intégration LangChain/GCP est mature (support natif VertexAI, CloudRunDeployer). La migration du code POC vers le MVP sera facilitée.

- BigQuery : Pour stocker et analyser les logs d’interactions utilisateurs et les métriques de qualité RAG, BigQuery offre une solution native, scalable et peu coûteuse.

- Langfuse : Cet outil LLMOps ciblés pour le monitoring s’intègrent facilement en auto-hébergement sur GCP.

- Crédits Google : GCP offre $300 de crédits à l’inscription, adaptés à un MVP en phase de validation.

Schéma d’architecture cloud scalable

L’architecture MVP est structurée en 4 couches : Données, Traitement IA, API, Monitoring.

Description des composants

| Composant | Technologie retenue | Justification |
| --- | --- | --- |
| Vectorstore | Qdrant (auto-hébergé sur Cloud Run) | Remplace FAISS du POC : supporte le filtrage par métadonnées (GPS, date, ville), scalable, API REST native, adapté à > 100K vecteurs |
| Embeddings | mistral-embed (Mistral AI via Vertex AI) | Continuité avec le POC, vecteurs 1024D normalisés |
| LLM | mistral-small-latest (Vertex AI) | Continuité avec le POC, coût/performance optimal, temperature=0.0 |
| Mémoire conversationnelle | Redis (Cloud Memorystore) | Stockage clé-valeur ultra-rapide, TTL configurable par session |
| Recherche web | Mistral Agents API – ‘web_search’ natif | Outil intégré directement dans Mistral AI (zéro dépendance externe, citations sources incluses, déclenchement automatique par le modèle) |
| API Backend | FastAPI (Cloud Run) | Léger, asynchrone, auto-documentation OpenAPI |
| Interface | Streamlit (MVP) → React (production) | Streamlit pour rapidité de déploiement MVP, migration React pour la v1 |
| Orchestration | Cloud Run (serverless) | Scale-to-zero, pas de gestion de serveurs, coût à l’usage |
| CI/CD | Cloud Build + Artifact Registry | Pipeline build/push/deploy automatisé sur merge main |
| Monitoring LLM | Langfuse (self-hosted sur GCP) | Traces LLM, scores Ragas continus, feedback utilisateur |
| Monitoring infra | Cloud Monitoring + Cloud Logging | Latence, taux d’erreur, disponibilité, alertes |
| Analytics | BigQuery | Logs structurés, requêtes ad-hoc sur l’historique des interactions |

Stratégie de déploiement, modularité et monitoring

Déploiement

Le MVP adopte une architecture conteneurisée serverless basée sur Cloud Run :

- Chaque composant (API backend, pipeline RAG, job d’ingestion) est un conteneur Docker indépendant

- CI/CD via Cloud Build : tout merge sur main déclenche automatiquement build → test → push → deploy

- Environnements : dev (feature branches) → staging (validation) → production

- Les secrets (clés API Mistral, etc.) sont gérés via Secret Manager GCP (jamais en clair dans le code)

- Le schéma d’ingestion inclut un job Cloud Run planifié (Cloud Scheduler) pour la mise à jour régulière du vectorstore depuis Open Agenda

Modularité

L’architecture est découplée en composants indépendants communicant via API REST :

Chaque module peut être mis à jour, remplacé ou scalé indépendamment. En particulier :

- Le LLM (mistral-small-latest) est interchangeable sans toucher au reste de la chaîne.

- Qdrant peut être migré vers Vertex AI Vector Search si la charge l’exige

- L’interface Streamlit peut être remplacée par React sans toucher au backend

Monitoring

Trois niveaux de monitoring sont mis en place dès le MVP :

| Niveau | Outil | Métriques clés |
| --- | --- | --- |
| Infrastructure | Cloud Monitoring | Latence p50/p95/p99, taux d’erreur HTTP, CPU/RAM Cloud Run, disponibilité |
| LLM / RAG | Langfuse | Traces complètes (retrieval + génération), scores faithfulness, answer_relevancy, context_recall en continu, coût par requête |
| Utilisateur | Langfuse + BigQuery | Feedback explicite (oui/non), taux d’abandon, questions sans réponse satisfaisante |

Des alertes automatiques (Cloud Monitoring) sont configurées sur : - Latence p95 > 5 secondes - Taux d’erreur > 2 % - Score faithfulness moyen < 0.6 sur fenêtre glissante 24h

Estimation des coûts build & OPEX

Coûts build - développement initial

Les coûts build couvrent la phase de conception, développement et recette du MVP (jalons J1 à J5, soit ~11 semaines).

Coûts humains

Le projet est réalisé par un seul développeur Data Engineer en formation, sans coût salarial chargé pour l’entreprise dans le cadre de la formation. L’estimation ci-dessous reflète néanmoins la valeur-marché du travail réalisé à titre indicatif.

| Profil | Tâches | Charge estimée | TJM marché | Coût indicatif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data Engineer (débutant) | Architecture, développement pipeline, RAG, API, déploiement | 35 jours | 350 €/j | 12 250 € |
| Lead technique (encadrement) | Revues de code, validation architecture (estimé 5 % de la charge) | 2 jours | 600 €/j | 1 200 € |
| Total coûts humains |  | 37 jours |  | ~13 450 € |

Coûts infrastructure - phase build

Pendant la phase de développement et recette (11 semaines), seuls les environnements ‘dev’ et ‘staging’ sont actifs, avec des charges très faibles.

| Service GCP | Usage estimé (build) | Coût estimé (11 sem.) |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run (dev + staging) | ~200 heures CPU cumulées | ~8 € |
| Cloud Memorystore Redis (staging) | Instance M1 Basic (1 GB) | ~25 € |
| Artifact Registry | ~5 Go images Docker | ~0,50 € |
| Cloud Build | ~50 builds automatisés | Gratuit (120 min/j free tier) |
| Secret Manager | ~10 secrets | Gratuit (< 6 secrets actifs) |
| Mistral AI API (tests & vectorisation) | ~2 M tokens embed + ~500 K tokens génération | ~15 € |
| Langfuse Cloud (free tier) | Monitoring LLM en dev/staging | Gratuit |
| Total infrastructure build |  | ~50 € |

Les crédits GCP ($300 offerts à l’inscription) couvrent intégralement les coûts infrastructure de la phase build.

Coûts OPEX - exploitation en production

Les coûts OPEX sont estimés sur la base de 3 scénarios de charge utilisateur pour la première année de production (post-J4).

Hypothèses de calcul

| Paramètre | Valeur retenue |
| --- | --- |
| Nb de questions/session | 5 en moyenne |
| Tokens/question (prompt + contexte) | ~2 000 tokens input |
| Tokens/réponse | ~400 tokens output |
| Modèle génération | mistral-small-latest (~0,20 €/M tokens input, ~0,60 €/M tokens output) |
| mistral-embed (vectorisation requête) | ~0,10 €/M tokens |
| Latence cible | < 3 s (p95) |

Scénario 1 - MVP lancement (100 utilisateurs/jour)

| Service | Détail | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run (API + RAG) | ~3 000 requêtes/mois, scale-to-zero | ~5 € |
| Qdrant (Cloud Run) | Instance légère, ~15 000 vecteurs | ~10 € |
| Cloud Memorystore Redis | Instance M1 Basic 1 GB | ~25 € |
| Mistral AI — génération | 15 000 questions × 2 400 tokens total/q | ~7 € |
| Mistral AI — embeddings requêtes | 15 000 × 50 tokens/requête | < 1 € |
| Cloud Monitoring + Logging | Usage standard | ~2 € |
| Langfuse Cloud (Hobby plan) | Jusqu’à 50 K traces/mois | Gratuit |
| BigQuery analytics | < 1 Go requêtes/mois | Gratuit |
| Total OPEX mensuel — Scénario 1 |  | ~50 €/mois |

Scénario 2 — Croissance (1 000 utilisateurs/jour)

| Service | Détail | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run (API + RAG) | ~150 000 requêtes/mois, auto-scaling | ~50 € |
| Qdrant | Instance medium, ~200 000 vecteurs France entière | ~60 € |
| Cloud Memorystore Redis | Instance M1 Standard 4 GB (HA) | ~120 € |
| Mistral AI — génération | 150 000 questions × 2 400 tokens | ~72 € |
| Mistral AI — embeddings requêtes | 150 000 × 50 tokens | ~2 € |
| Cloud Monitoring + Alerting | Usage standard | ~10 € |
| Langfuse Cloud (Pro plan) | > 50 K traces/mois | ~25 € |
| BigQuery analytics | ~10 Go requêtes/mois | ~5 € |
| Job ingestion Cloud Scheduler | Mise à jour quotidienne Qdrant | ~5 € |
| Total OPEX mensuel — Scénario 2 |  | ~350 €/mois |

Scénario 3 — Scale production (10 000 utilisateurs/jour)

| Service | Détail | Coût mensuel estimé |
| --- | --- | --- |
| Cloud Run (multi-région) | ~1,5 M requêtes/mois, réplication | ~500 € |
| Qdrant (cluster) | Cluster 3 nœuds, ~500 000 vecteurs | ~400 € |
| Cloud Memorystore Redis HA | Instance M2 HA avec réplication | ~500 € |
| Mistral AI — génération | 1,5 M questions × 2 400 tokens | ~720 € |
| Mistral AI — embeddings | 1,5 M × 50 tokens | ~15 € |
| Cloud Monitoring + SLOs | Dashboards avancés | ~30 € |
| Langfuse (self-hosted GCP) | Infra dédiée sur Cloud Run | ~50 € |
| BigQuery analytics | ~100 Go requêtes/mois | ~50 € |
| Total OPEX mensuel — Scénario 3 |  | ~2 265 €/mois |

Synthèse et optimisations budgétaires

Récapitulatif

| # | Scénario 1 (MVP) | Scénario 2 (croissance) | Scénario 3 (scale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilisateurs/jour | 100 | 1 000 | 10 000 |
| OPEX mensuel | ~50 € | ~350 € | ~2 265 € |
| Coût par utilisateur/mois | ~0,017 € | ~0,012 € | ~0,008 € |

Le coût par utilisateur décroît avec la montée en charge grâce au scale-to-zero de Cloud Run et à la mutualisation des coûts fixes (Redis, Qdrant).

Leviers d’optimisation

| Levier | Économie potentielle | Remarque |
| --- | --- | --- |
| Cache de réponses fréquentes | -20 à 30 % sur Mistral API | Redis cache sur les questions répétées |
| Modèle plus léger (mistral-small → open-mistral-7b) | -60 % sur coût génération | Dégradation légère qualité à évaluer via Ragas |
| Ingestion incrémentale uniquement | -50 % sur coûts embedding build | Ne re-vectoriser que les nouveaux événements |
| Qdrant open-source auto-hébergé (vs cloud managé) | -40 % sur vectorstore | Cloud Run + disque persistant GCP |
| Langfuse self-hosted au-delà de 50 K traces/mois | -25 €/mois | Coût infra Cloud Run à partir de Scénario 2 |

BILAN

- Rappel des étapes clés - du POC au MVP

Le projet s’inscrit dans une trajectoire en deux temps :

Phase POC (P11 - réalisé) : Validation de la faisabilité d’un moteur de recherche sémantique RAG sur un périmètre restreint (région Occitanie). Le POC a permis de :

- Construire un pipeline complet Open Agenda → FAISS → LangChain → Streamlit, opérationnel de bout en bout

- Valider la pertinence des embeddings mistral-embed 1024D sur des données événementielles en français

- Mesurer objectivement la qualité des réponses via Ragas (faithfulness=0.764, answer_relevancy=0.910, context_precision=0.700, context_recall=0.583) avec mistral-large-latest comme juge

- Identifier quatre limites structurelles à lever pour passer en production

Phase MVP (P13 - en cours) : Conception d’une solution scalable, déployable et maintenable, répondant aux quatre défis identifiés :

| Défi | Limite du POC | Solution MVP retenue |
| --- | --- | --- |
| Mémoire conversationnelle | Pas d’historique, chaque question traitée isolément | Redis session store + fenêtre de contexte glissante |
| Géographie dynamique | Filtre Occitanie statique au preprocessing | Index Qdrant national + filtre géospatial dynamique à la requête |
| Données temps réel | Base vectorielle statique (snapshot) | Mistral Agents API ‘web_search’ natif |
| Monitoring production | Évaluation Ragas offline ponctuelle | Langfuse (traces LLM continus) + Cloud Monitoring (infra) |

Le plan de projet couvre 13 semaines (mai–juillet 2026) avec 6 jalons (dont 3 semaines de recette UAT), 37 jours de développement estimés et un budget OPEX de démarrage autour de 50 €/mois pour 100 utilisateurs actifs par jour.

Justification des choix techniques et méthodologiques

Google Cloud Platform a été retenu comme cloud provider pour sa cohérence avec la stack Mistral AI (disponible nativement sur Vertex AI), la simplicité opérationnelle de Cloud Run (serverless, scale-to-zero, coût à l’usage), et son positionnement fort sur les workloads data & IA.

Qdrant remplace FAISS du POC pour permettre le filtrage par métadonnées (coordonnées GPS, ville, date) indispensable à la géolocalisation dynamique - fonctionnalité absente de FAISS IndexFlatIP.

LangChain LCEL est conservé du POC : l’orchestration est éprouvée, la migration vers des composants Qdrant et Redis est directe via les intégrations natives de la bibliothèque.

Langfuse est préféré à LangSmith (coût moindre, self-hostable) et à Phoenix Arize (moins mature en production en 2026) pour le monitoring LLM.

L’architecture micro-services sur Cloud Run garantit l’évolutivité indépendante de chaque composant (pipeline ingestion, vectorstore, RAG, API, monitoring) et facilite la maintenance à long terme.

Défis rencontrés et solutions apportées

| Défi rencontré | Nature | Solution appliquée |
| --- | --- | --- |
| Périmètre géographique du POC trop restreint | Technique | Remplacement index FAISS Occitanie par index Qdrant national avec filtrage runtime |
| Absence de mémoire entre les échanges | Fonctionnel | Intégration Redis session store avec TTL + injection historique dans le prompt |
| Données événementielles obsolètes rapidement | Données | Ingestion quotidienne incrémentale (Cloud Scheduler) + fallback web via Mistral ‘web_search’ natif |
| Monitoring insuffisant pour la production | Qualité | Pipeline Langfuse pour traces LLM + Cloud Monitoring pour métriques infra |
| Maîtrise des coûts API Mistral à l’échelle | Économique | Cache Redis sur prompts fréquents, sampling 10 % pour évaluation Ragas en prod |
| Complexité du déploiement multi-services | Opérationnel | CI/CD Cloud Build unifié + Secret Manager + environnements dev/staging/prod |

CONCLUSION

Ce projet de gestion illustre la démarche complète de passage d’un POC à un MVP dans le domaine de l’IA générative appliquée à la recherche d’événements culturels.

La phase de cadrage a permis d’objectiver les limites du POC à partir de mesures concrètes (scores Ragas), d’identifier quatre défis techniques prioritaires et de définir une architecture cloud scalable cohérente avec les contraintes métier (latence < 3 s, disponibilité 99,5 %, RGPD, coûts maîtrisés).

Les choix technologiques retenus GCP Cloud Run, Qdrant, Redis, LangChain, Langfuse forment un ensemble cohérent, modulaire et évolutif, qui permettra à Puls-Events de déployer une première version de son chatbot RAG en production d’ici fin juillet 2026, avec un OPEX de démarrage inférieur à 50 €/mois.

Au-delà des aspects techniques, ce projet démontre une capacité à articuler besoins métier, contraintes techniques et réalité économique dans une démarche de gestion de projet structurée,  compétence centrale du rôle de Data Engineer dans un contexte industriel.

ANNEXE 1 : Lien vers le dépôt GitHub des projets de formation

L'ensemble de mes travaux réalisés dans le cadre de la formation Data Engineer est accessible publiquement sur GitHub. Le dépôt constitue la trace concrète et vérifiable de la progression technique acquise à travers les 13 projets, chacun documenté avec ses objectifs, sa stack, ses livrables et ses résultats mesurables.

- Liens du dépôt

https://github.com/merais/formation.git

ANNEXE 2 : Portfolio

- Compétences techniques

  - Par domaine

| Domaine | Compétences | Niveau |
| --- | --- | --- |
| Langages | Python (avancé), SQL (avancé) | Maîtrisé |
| Analyse & visualisation | pandas, numpy, matplotlib, seaborn, Jupyter, PowerBI | Maîtrisé |
| Bases de données relationnelles | PostgreSQL, SQLite, modélisation UML, normalisation, audit, triggers | Maîtrisé |
| Bases de données NoSQL | MongoDB (ReplicaSet, Sharding, sécurité, gestion des rôles) | Maîtrisé |
| Machine Learning | scikit-learn, RandomForest, régression, évaluation de modèles | Intermédiaire |
| NLP & IA générative | LangChain (LCEL), embeddings (Mistral AI), FAISS, Qdrant, Ragas, Mistral Agents API | Intermédiaire |
| ETL & pipelines | Ingestion multi-sources, transformation, chargement, formats JSON/CSV/Excel/Parquet | Maîtrisé |
| Orchestration | Kestra, workflows séquentiels et parallèles, scheduling | Intermédiaire |
| Cloud & infrastructure | GCP (Cloud Run, BigQuery, Vertex AI), AWS S3, architecture cloud | Intermédiaire |
| Streaming | Redpanda (Kafka-compatible), PySpark, agrégations temps réel | Intermédiaire |
| DevOps data | Docker, Docker Compose, CI/CD (Cloud Build), pytest, Secret Manager | Intermédiaire |
| API | FastAPI, BentoML, REST, pydantic | Intermédiaire |
| Conformité | Privacy by Design, RGPD, chiffrement de colonnes nominatives | Intermédiaire |

  - Stack résumée

Python · SQL · pandas · PostgreSQL · MongoDB · Docker · GCP · LangChain · Mistral AI · Kestra · PowerBI

Projets

  - P2 - Analyse des données de systèmes éducatifs

Période : Août 2025

Contexte : Une startup EdTech souhaite se lancer à l’international et a besoin d’identifier les pays présentant le plus fort potentiel de marché à partir de données éducatives publiques (World Bank EdStats - données UNESCO Institute for Statistics).

Objectif : Réaliser une analyse exploratoire complète pour proposer des recommandations de marchés cibles fondées sur les données.

Stack : Python · pandas · numpy · matplotlib · seaborn · Jupyter Notebook · Poetry

Démarche :

- Collecte et nettoyage de données éducatives multi-pays

- Analyse exploratoire (distributions, corrélations, valeurs manquantes)

- Visualisations statistiques (boxplots, heatmaps, scatter plots)

- Identification et ranking des pays à fort potentiel

Livrables : Notebook EDA commenté (ABAI_P2_01_notebook.ipynb), présentation des recommandations avec support visuel. Top 5 recommandé : Bahreïn, Finlande, États-Unis, Singapour, Pays-Bas.

  - P3 - Création d’une base de données immobilière (SQL)

Période : Août–Septembre 2025

Contexte : Un réseau d’agences immobilières souhaite centraliser ses données de transactions DVF (Demandes de Valeurs Foncières) dans une base relationnelle structurée.

Objectif : Concevoir et implémenter une base de données normalisée (3NF) pour stocker, interroger et analyser des transactions immobilières.

Stack : SQL · SQLite · DrawIO (UML) · Excel

Démarche :

- Analyse du besoin et identification des entités métier

- Modélisation UML (schéma entité-relation, normalisation jusqu’à la 3NF)

- Implémentation en SQLite avec données DVF réelles

- Rédaction du dictionnaire de données et des requêtes analytiques

Livrables : Base de données SQLite, diagramme UML, dictionnaire de données, requêtes SQL d’analyse (vente par département, prix moyen/m², évolution temporelle).

  - P4 - Audit d’un environnement de données - SuperSmartMarket

Période : Septembre 2025

Contexte : Un supermarché dispose d’une base PostgreSQL héritée, mal modélisée, avec des anomalies de données et des risques d’intégrité.

Objectif : Auditer l’environnement de données, identifier les problèmes de modélisation et de qualité, puis corriger la structure via scripts SQL.

Stack : PostgreSQL · SQL (contraintes, triggers, procédures stockées) · DrawIO

Démarche :

- Analyse de la structure existante et identification des violations de formes normales

- Cartographie des anomalies (doublons, valeurs nulles critiques, clés manquantes, types incohérents)

- Rédaction du rapport d’audit avec recommandations priorisées

- Scripts SQL de correction (ALTER TABLE, ajout de contraintes, trigger de verrouillage des données clôturées, table de logs)

Livrables : Rapport d’audit complet, diagramme UML avant/après correction, scripts SQL de correction et de validation.

  - P5 - Maintenance d’un système de stockage MongoDB sécurisé

Période : Septembre–Octobre 2025

Contexte : Un prestataire de santé stocke des dossiers patients dans MongoDB. La base doit être sécurisée avec des contrôles d’accès stricts et auditée automatiquement.

Objectif : Créer, sécuriser et tester une base MongoDB healthcare avec gestion fine des rôles et suite de tests automatisée.

Stack : Python · pymongo · pytest · python-dotenv · Docker · MongoDB

Démarche :

- Création de la base et import des données depuis CSV

- Définition et implémentation des rôles (lecture seule, lecture-écriture, administrateur)

- Rédaction de tests de sécurité automatisés avec pytest (vérification des accès autorisés et refusés)

- Conteneurisation Docker pour reproductibilité

Livrables : Scripts Python de création/import, configuration des rôles, suite de tests pytest avec couverture complète des cas de sécurité.

  - P6 - Prédiction de la consommation énergétique de bâtiments - Seattle

Période : Octobre–Novembre 2025

Contexte : La ville de Seattle souhaite prédire la consommation énergétique de ses bâtiments pour cibler ses actions de rénovation et atteindre ses objectifs de neutralité carbone.

Objectif : Construire un modèle de Machine Learning prédictif et l’exposer via une API REST déployable.

Stack : Python · scikit-learn (RandomForestRegressor) · BentoML · pydantic · pandas · matplotlib · seaborn · Poetry

Démarche :

- Analyse exploratoire des données (2 ans de mesures énergétiques, ~3 500 bâtiments)

- Feature engineering et sélection de variables

- Comparaison de modèles (Ridge, Lasso, RandomForest, GradientBoosting)

- Déploiement du meilleur modèle via BentoML (API REST locale)

Livrables : Modèle RandomForest entraîné et sauvegardé, service API BentoML opérationnel sur localhost:3000, notebooks d’analyse.

  - P7 - Conception et analyse d’une base de données NoSQL MongoDB

Période : Novembre 2025

Contexte : Analyse du marché de la location courte durée (Airbnb) sur Paris et Lyon à partir des données Open Data Inside Airbnb (scraping juin 2024), pour étudier la distribution des hébergements et les pratiques tarifaires.

Objectif : Concevoir une architecture MongoDB haute disponibilité (ReplicaSet + Sharding), intégrer les données Airbnb et produire une analyse via PowerBI.

Stack : Python · pymongo · polars · MongoDB (ReplicaSet + Sharding) · PowerBI · DrawIO

Démarche :

- Conception de l’architecture distribuée (diagramme DrawIO)

- Déploiement d’un ReplicaSet 3 nœuds (rs_paris, rs_lyon, arbitre) via commandes mongod manuelles

- Mise en place du Sharding (2 shards, 2 config servers, 2 mongos routers), clé de partitionnement host_id

- Tests de bascule (simulation de panne d’un nœud primaire) - Connexion PowerBI pour analyse des données

Livrables : Architecture déployée et testée, scripts de réplication et sharding, tests de bascule, dashboard PowerBI.

  - P8 — Pipeline ETL données météorologiques (Docker + MongoDB)

Période : Novembre–Décembre 2025

Contexte : GreenAndCoop, fournisseur d’électricité renouvelable (Hauts-de-France), lance le projet “Forecast 2.0” : intégrer des données météorologiques (InfoClimat API + Weather Underground) dans MongoDB sur AWS pour améliorer ses modèles de prévision de consommation.

Objectif : Construire un pipeline ETL dockerisé, robuste et automatisé pour ingérer et transformer des données météorologiques multi-sources.

Stack : Python · Docker · Docker Compose · MongoDB 7.0 · Mongo Express · AWS S3 · boto3 · pandas

Démarche :

- Extraction depuis AWS S3 (fichiers au format JSONL Airbyte) et source Excel

- Transformation : nettoyage, conversion d’unités (°F→°C, mph→km/h, inHg→hPa) et normalisation des champs

- Chargement dans MongoDB avec déduplication

- Orchestration Docker Compose avec exécution automatique toutes les 5 minutes

Livrables : Pipeline ETL multi-sources (5 services Docker), conteneurs autonomes, import automatique et déduplication (4 950 documents, 0 % d’erreur), interface Mongo Express.

  - P9 - Modélisation d’infrastructure cloud et POC streaming temps réel

Période : Décembre 2025–Janvier 2026

Contexte : (1) Une entreprise souhaite documenter une architecture cloud cible pour son projet data. (2) InduTech — POC de gestion de tickets clients en temps réel (Producer Python → broker Redpanda → Consumer PySpark → sink MySQL).

Objectif : (1) Formaliser une architecture cloud en document et schéma. (2) Implémenter un POC de pipeline de streaming temps réel complet.

Stack : DrawIO · Redpanda (Kafka-compatible) · PySpark · MySQL · Docker Compose · Python

Démarche :

- Exo 1 : Analyse des besoins, proposition d’architecture cloud (schéma + document d’évaluation des compromis)

- Exo 2 : Mise en place de Redpanda (broker Kafka), producer Python, consumer PySpark avec fenêtres temporelles, sink MySQL

Livrables : Document d’architecture cloud avec schéma annoté, POC pipeline Redpanda → PySpark → MySQL avec agrégations fenêtrées en temps réel (24 tests pytest, 0 échec).

  - P10 - Pipeline d’orchestration des flux - BottleNeck

Période : Janvier–Février 2026

Contexte : BottleNeck, acteur de la vente de vins en ligne, dispose de 3 fichiers sources hétérogènes (ERP, Web, LIMS) à réconcilier chaque mois pour calculer son chiffre d’affaires et identifier ses vins premium.

Objectif : Automatiser le pipeline de réconciliation et de calcul via Kestra, avec exports vers AWS S3.

Stack : Python · pandas · openpyxl · duckdb · boto3 · Kestra · Docker · AWS S3 · Poetry

Démarche :

- Analyse et nettoyage de 3 sources (jointures sur référence produit, gestion des doublons)

- Calcul du CA total et identification des vins premium (z-score > 2 sur le CA)

- Orchestration de 12 tâches dans Kestra (groupes séquentiels et parallèles)

- Export des résultats vers AWS S3 (Excel + CSV)

Livrables : Workflow Kestra opérationnel, scripts Python de traitement, exports S3.

  - P11 - RAG Chatbot Puls-Events - POC

Période : Février–Mars 2026

Contexte : Puls-Events, plateforme d’événements culturels, souhaite intégrer un chatbot intelligent capable de répondre à des questions sur les événements disponibles en langage naturel.

Objectif : Développer un POC fonctionnel de chatbot RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur les données Open Agenda, région Occitanie.

Stack : Python · LangChain (LCEL) · Mistral AI (mistral-embed 1024D + mistral-small-latest + mistral-large-latest juge) · FAISS IndexFlatIP · Streamlit · Ragas · pandas · Poetry

Démarche :

- Extraction de 913 818 événements Open Agenda → filtre Occitanie → 7 960 événements

- Chunking : 10 363 chunks (250 tokens, 75 overlap)

- Vectorisation : mistral-embed 1024D, normalisation L2, index FAISS en mémoire (40,48 MB, < 1 ms/requête)

- Retriever MMR (fetch_k=20, k=10, λ=0.7) + LLM mistral-small-latest (temperature=0.0)

- Interface Streamlit, évaluation Ragas sur 5 questions de test

Livrables : Pipeline RAG complet, interface Streamlit, rapport technique avec scores Ragas.

  - P12 - Pipeline ETL Avantages Sportifs - RGPD + PowerBI

Période : Mars–Avril 2026

Contexte : Une entreprise souhaite calculer automatiquement l’éligibilité de ses employés aux primes sportives et journées bien-être, en conformité avec le RGPD.

Objectif : Concevoir et déployer un pipeline ETL multi-schémas avec Privacy by Design et tableau de bord PowerBI de reporting RH.

Stack : Python · PostgreSQL 16 · Docker Compose · pytest · uv

Démarche :

- Ingestion des données brutes (schéma raw) : activités Strava simulées (2 256 activités, 95 athlètes, 15 sports)

- Transformation et standardisation (schéma staging) : 161 employés, 8 colonnes anonymisées

- Calcul de l’éligibilité (schéma gold) : prime = 5 % du salaire brut, bien-être = ≥ 15 activités → 5 jours - Isolation des données nominatives (schéma rh_prive, vue vue_primes_nominatives avec jointure identités)

- Export mock Slack (JSON) : messages nominatifs générés par role_rh_admin

- 51 tests pytest automatisés (0 échec)

Livrables : Pipeline ETL 4 schémas, 51 tests pytest, export mock Slack JSON.

  - P13 - MVP Chatbot RAG Puls-Events - Gestion de projet

Période : Avril 2026

Contexte : Suite au POC validé (P11), Puls-Events souhaite passer à un MVP scalable et déployable en production, couvrant l’ensemble du territoire national.

Objectif : Concevoir le plan de passage du POC au MVP : architecture cloud, backlog priorisé, estimation des coûts, stratégie de déploiement.

Stack cible MVP : GCP (Cloud Run · Qdrant · Redis · BigQuery · Langfuse · Cloud Build · Secret Manager) · LangChain · Mistral AI · FastAPI · smolagents · Docker

Livrables du projet de gestion :

- Rapport de gestion de projet complet (analyse des besoins, architecture, backlog, coûts, bilan)

- Backlog priorisé : 12 fonctionnalités Must-Have (~35 jours) + 7 Nice-to-Have (~25 jours)

- Estimation des coûts : build ~13 500 € (valeur-marché), OPEX ~50 €/mois (100 users/j) → ~350 €/mois (1 000 users/j)

- Plan de projet : 6 jalons sur 13 semaines

Synthèse des compétences par projet

| Compétence | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Python | X |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| SQL / PostgreSQL |  | X | X |  |  |  |  | X | X |  | X |  |
| MongoDB / NoSQL |  |  |  | X |  | X | X |  |  |  |  |  |
| ETL / Data pipelines |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| Machine Learning |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| NLP / RAG / LLM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Docker / DevOps |  |  |  | X |  |  | X | X | X |  | X |  |
| Cloud (GCP/AWS) |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| Orchestration |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |
| Streaming |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| PowerBI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| RGPD / Sécurité |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Tests automatisés |  |  |  | X |  |  | X | X |  | X | X |  |
| Gestion de projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

ANNEXE 3 : Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation - architecture combinant recherche vectorielle et génération LLM pour ancrer les réponses dans des données factuelles |
| LLM | Large Language Model - modèle de langage de grande taille (ici : Mistral AI) |
| Embedding | Représentation vectorielle dense d'un texte dans un espace sémantique (ici : 1 024 dimensions avec mistral-embed) |
| FAISS | Facebook AI Similarity Search - bibliothèque de recherche de voisins les plus proches dans des espaces vectoriels denses |
| Qdrant | Base de données vectorielle open-source supportant le filtrage par métadonnées et la recherche géospatiale |
| MMR | Maximal Marginal Relevance - algorithme de retrieval qui maximise la pertinence tout en minimisant la redondance entre les chunks retournés |
| Ragas | Framework d'évaluation automatique des pipelines RAG (4 métriques : faithfulness, answer_relevancy, context_precision, context_recall) |
| Langfuse | Outil LLMOps open-source pour le monitoring des applications LLM en production (traces, scores, feedback) |
| Cloud Run | Service Google Cloud Platform permettant de déployer des conteneurs Docker serverless avec scale-to-zero |
| Mistral Agents API | Interface native Mistral AI permettant de créer des agents équipés d'outils intégrés (ex. web_search, web_search_premium) sans dépendance externe. Le modèle décide autonomement d'utiliser l'outil selon le besoin. |
| TTL | Time To Live - durée de vie d'une entrée en cache ou en base (ici : durée de session Redis) |
| OPEX | Operating Expenditures - coûts d'exploitation récurrents (vs CAPEX = investissement initial) |